会议纪要（2024.7.9）

讨论阶段性开发计划，确定了每个人当前的开发计划以及目标节点

## 会议基本信息

点击右上角 **+ 插入** 个人名片、群聊名片

|  |  |
| --- | --- |
| **会议主题** | 目标节点对齐 |
| **时间** | 2024年7月9日 下午16:00 |
| **地点** | 办公桌 |
| **主持人** | 江涛A235 |
| **参与群组** | 未命名群聊 |

## 会议议题

一起讨论了多个当前可实现的点，分析并确定当下的目标节点

1. 调研竞品 ，确定配桌UI格式
2. 局内单人下棋
3. 熟悉代码，后端匹配逻辑，配桌后端
4. 8进1锦标赛 5.设计游戏数值。 金币。天梯风
5. 进入房间方式：1.自由匹配，2.微信链接分享，3.输入同一命令进入同一房间
6. 使用excel配置相关游戏数值

## 会议结论

#### 结论1: 负责前端大厅、配桌页面，实现单机下棋

责任人：@王梓淯A234

时间安排：07月09日 18:00-07月11日 18:00

#### 结论2: 优化登陆流程（如token登陆，密码加盐等）、编写下棋判断输赢逻辑

责任人：@李建锋A237

时间安排：07月09日 18:00-07月11日 18:00

#### 结论3:熟悉后端配桌流程， 实现后端下棋逻辑

责任人：@江涛A235

时间安排：07月09日 18:00-07月11日 18:00

## 后续跟进计划

@江涛A235 负责每天拉起小组进行节点对齐和问题讨论